PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
- PPGRCD – Modelo
v1.4
julho de 2026

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
- PPGRCD -

Designação do Projeto
Versão PPGRCD (Ref 1.04)

Índice

# Objetivo e âmbito
O presente documento constitui o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), na fase de projeto (versão inicial), sendo posteriormente atualizado e concretizado na fase de obra (versão final). O plano identifica os resíduos cuja produção é prevista em fase de projeto e os resíduos efetivamente produzidos durante a execução da obra, bem como define as medidas a adotar para assegurar a sua adequada gestão, incluindo as formas de acondicionamento, transporte, valorização e eliminação, bem como as restantes operações de gestão de resíduos aplicáveis.
A elaboração do PPGRCD deve observar o disposto no Regime Geral da Gestão de Resíduos, aprovado pelo Anexo I do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, na sua redação atual.
A implementação das medidas previstas no PPGRCD, em conformidade com o estabelecido no projeto e com as orientações do dono da obra, é da responsabilidade do(s) empreiteiro(s), nos termos das condições contratuais estabelecidas entre as partes, competindo-lhes assegurar a sua correta execução. Deve ainda ficar expressamente definida, em sede contratual, a atribuição de competências e responsabilidades tendo em vista o cumprimento das obrigações decorrentes do PPGRCD, designadamente entre o dono da obra, os empreiteiros e os subempreiteiros.
O PPGRCD deve estar, preferencialmente, disponível no local da obra ou, em alternativa, nas instalações do produtor dos resíduos.
Para demonstrar o cumprimento integral do PPGRCD, designadamente no que respeita à incorporação de materiais reciclados, à gestão de subprodutos e à gestão de resíduos, devem ser reunidos e arquivados todos os documentos e registos que assegurem a rastreabilidade das operações realizadas e comprovem a informação constante da versão final do plano.
O transporte de resíduos deve ser acompanhado pelas respetivas guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR). Após a conclusão do processo de transporte, as e-GAR devem ser arquivadas, preferencialmente em formato digital, juntamente com a restante documentação da obra.
Nos termos do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, na redação atual, a gestão de resíduos deve respeitar a seguinte hierarquia de prioridades: a) prevenção; b) preparação para reutilização; c) reciclagem; d) outras operações de valorização; e) eliminação.

Dados do Projeto / Obra

  1. Dados gerais da entidade responsável (Identificar o Dono de Obra)

  1. Nome/Designação comercial:
  2. Morada:
  3. Contactos telefónicos:	Email:
  4. Número de identificação de pessoa coletiva - NIPC:
  5. CAE:

  1. Dados gerais da obra

1. Designação da Obra:
2. Código do CPV: Identificar ou n/a (facultativo)
3. N.º do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): Identificar ou n/a (facultativo)
4. Identificação dos locais de implantação: Identificar o local ou os locais; AE; mapa de localização, se relevante e identificação de freguesias e municípios.

  1. Inserção geográfica

Inserir, sempre que possível, figura com a localização do projeto/obra e indicação das intervenções, incluir georreferenciação (shapefile).

  1. Caracterização do projeto e métodos construtivos

1. Caracterização sumária do projeto a efetuar: descrição das principais atividades da obra
2. Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os princípios referidos no Artigo 50.° do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro:
1. as opções de prevenção e gestão de RCD, deverão observar o princípio geral da hierarquia de gestão de resíduos: a) Prevenção; b) Preparação para reutilização; c) Reciclagem; d) Outros tipos de valorização; e) Eliminação;
2. os RCD gerados serão corretamente triados e armazenados de forma adequada, com a respetiva identificação, e encaminhados para destino final licenciado, obedecendo a critérios de proximidade sempre que viável;
3. outros métodos: promover a utilização de resíduos em obra segundo as Regras gerais aprovadas e em vigor; potenciar a utilização de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados; potenciar a valorização e a gestão dos solos não contaminados na própria obra de origem ou, quando aplicável, noutra obra, privilegiando, nestes casos, a sua classificação e gestão como subproduto, assegurando o cumprimento do disposto na Nota Técnica em vigor relativa à «Classificação de Solos e Rochas como Subproduto», com vista a reduzir as quantidades de solos não contaminados geridos como resíduos.

  1. Fatores de conversão

Explicitar quais os fatores de conversão utilizados para obtenção das quantidades em toneladas. Se for considerada uma mais-valia para a sustentação dos fatores aplicados poderão ser indicadas as referências utilizadas.

Prevenção, Reutilização de Produtos e Utilização de Resíduos

  1. Metodologia de prevenção de RCD

Indicar todas as medidas a tomar no âmbito da prevenção de resíduos, incluindo as destinadas a reduzir a produção de RCD (exemplo: incrementar a reutilização, por aplicação de métodos de demolição seletiva em edificado, promoção da utilização de bancos de materiais, formação dos trabalhadores, …).

## 2.1.1 Materiais a reutilizar na obra

Incluir os materiais previstos para reutilização na própria obra (estes materiais podem ter origem na própria obra ou fora da obra, desde que sejam utilizados para a mesma função). Exemplos: lâmpadas, janelas, portas, etc. Se não estiver previsto mencionar como não aplicável.

Identificação dos materiais	Quantidade prevista reutilizar (t)	Quantidade total de materiais previstos aplicar em obra (t)	Quantidade a reutilizar relativamente ao total do material aplicado (%)
		-	-
		-	-
Valor Total		preencher	preencher

## 2.1.2 Solos não contaminados a reutilizar na própria obra

Incluir o balanço de solos não contaminados, resultado da fase de projeto, que reflita uma gestão racional, devendo ser dada primazia à sua utilização na respetiva obra de origem.

Escavação (m3)
Atividade/Frente	Total a escavar	Escavado a utilizar	Escavado a não utilizar

(...)
Valor total

  1. Substâncias ou objetos classificados como subprodutos

## 2.2.1. Análise histórica e de contexto

Descrever o tipo de atividades existentes no local (passadas ou presentes) e as áreas de intervenção previstas.
Caso o local de implantação da obra seja em zona sem intervenção prévia (solo virgem ou equivalente a solo virgem), sem qualquer presença de tecido industrial na envolvente, históricos de contaminações e sem evidência visual de contaminação ambiental, não será necessário realizar a avaliação da qualidade do solo.

## 2.2.2. Avaliação da contaminação

Avaliar se existe ou não contaminação do solo, suportado num Plano de Amostragem e na confrontação dos resultados analíticos obtidos com os valores de referência aplicáveis ao solo do local, considerando o seu uso atual ou previsto, em função do que for mais restritivo.
Se se verificar a existência de solo contaminado, deve ser efetuado o pedido de licenciamento da operação de remediação do solo, nos termos do Regime Geral da Gestão de Resíduos. O mesmo será tratado como resíduo e classificado de acordo com o anexo à Decisão da Comissão 2014/955/UE, de 18 de dezembro, verificando se apresenta as características de perigosidade descritas, no Regulamento (UE) n.º 1357/2014 da Comissão, de 18 de dezembro, e determinadas atendendo ao estabelecido no Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro (CLP). A sua gestão deverá refletir a produção de resíduos e operações de gestão adequadas, a indicar no capítulo 5.

Nota: Os solos e rochas contaminados classificados como resíduo não perigoso não poderão ser encaminhados para aterros de resíduos inertes ou para pedreiras, nos termos do n.º 1 do artigo 14.º do Regime Jurídico da Deposição de Resíduos em Aterro, aprovado no anexo II do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, na sua redação atual.

## 2.2.3. Quantificação de substâncias ou objetos classificados como subproduto

Tendo por base o descrito no 2.2.1 e 2.2.2, nesta alínea devem ser incluídos os solos escavados excedentes não contaminados e outras substâncias ou objetos classificados como subproduto quando aplicável, utilizados fora do local da obra de origem, dando cumprimento ao definido nas Notas Técnicas aplicáveis publicadas no sítio de internet da APA (exemplo: Nota Técnica de “Classificação de solos e rochas como subproduto”).
Em fase de projeto, deverá ser feita uma estimativa da quantidade de solos passíveis de gestão como subproduto, recaindo a atualização desta informação sobre o empreiteiro, no decorrer da fase de execução. Esta informação incluirá a identificação e referência dos locais de armazenamento intermédio previstos e das obras de destino para incorporação destes mesmos solos.

Subproduto Solos e rochas	Quantidade a utilizar como subproduto (t)	Local de armazenamento intermédio (1)	Destinatário *
Identificação da obra		Código APA ou morada	Nome da empresa e código APA ou morada

Valor Total
Nesta fase intermédia importa manter o cumprimento de todas as condições para a classificação de subproduto, nomeadamente a garantia de utilização futura e a não contaminação dos solos e rochas antes de envio para destino final.

No sítio de internet da APA, em https://www.apambiente.pt/residuos/subprodutos podem ser consultados os seguintes documentos:

 - A nota técnica para classificação dos solos e rochas como subproduto;
 - O modelo de Declaração para a classificação dos solos e rochas;
 - As FAQ sobre a classificação dos solos e rochas como subproduto.

  1. Metodologia de utilização de RCD

Identificar quais as tipologias de resíduos a utilizar na obra de origem, e incluir as tipologias de resíduos encaminhadas para utilização noutras obras, em conformidade com as Regras gerais aprovadas e publicadas pela APA.
Em fase de obra, a entidade executante deverá atualizar a informação prestada em fase de projeto.
As regras gerais publicadas encontram-se em:
https://www.apambiente.pt/residuos/regras-gerais

## 2.3.1. Resíduos utilizados em obra

Na primeira coluna, proceder à identificação e quantificação dos resíduos previstos a utilizar na obra de origem e em outras obras, decorrente do preconizado em fase de projeto e tendo em conta os requisitos estabelecidos nas regras gerais da APA para RCD.
Em fase de obra, deverá ser atualizada a informação, com o preenchimento das restantes colunas.

Identificação dos resíduos (LER)	Quantidade prevista utilizar (t) na obra de origem	Quantidade utilizada (t) na obra de origem	Quantidade utilizada (t) noutras obras	Quantidade total utilizada (t)

Valor Total

1. Incorporação de reciclados
  1. Pressupostos para a utilização de reciclados

Descrever os critérios considerados para a utilização de reciclados, invocando soluções técnicas de projeto, quando aplicável.
Demonstrar, de forma verificável, que, em função das características da obra, o projeto prevê a incorporação de, pelo menos, 10 % de materiais reciclados ou de materiais que incorporem reciclados, em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 28.º do Regime Geral de Gestão de Resíduos (Anexo I do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, na redação atual).

Para o efeito, deverão ser identificados os materiais previstos para utilização na empreitada que integrem materiais reciclados, indicando, sempre que aplicável, a respetiva percentagem de incorporação nos materiais.

  1. Reciclados integrados em obra

Identificar apenas os materiais reciclados e os materiais que incorporem materiais reciclados usados na obra.
A demonstração do cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 28.º do Anexo I do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, na redação atual (obrigatoriedade de utilização de 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra) deverá ser efetuada mediante a apresentação de documentação certificativa que comprove a incorporação de materiais reciclados ou de materiais que incorporem reciclados, nos termos do artigo 28.º do mesmo diploma.
Com vista a reforçar a promoção da incorporação de reciclados e a facilitar a verificação do cumprimento deste requisito durante a execução da obra, recomenda-se que o Caderno de Encargos preveja também a obrigatoriedade de apresentação, para os materiais abrangidos, de documentação comprovativa da respetiva incorporação de reciclados, incluindo, sempre que aplicável, a percentagem ou o intervalo de percentagem de material reciclado incorporado. Esta documentação deverá integrar os elementos a apresentar para aprovação dos produtos e materiais pelo Dono da Obra, em complemento da restante documentação técnica e de conformidade aplicável (designadamente certificados de controlo da produção em fábrica, fichas técnicas de produto, declarações de desempenho, declarações de conformidade ou documentação equivalente).

Nota: Para efeitos do cálculo da taxa mínima obrigatória de incorporação de reciclados, prevista no n.º 5 do art.º 28.º, são igualmente considerados os resíduos de construção e demolição valorizados em obra.

São exemplos de produtos reciclados: agregados reciclados, tubagens de plástico produzidas com plásticos reciclados; misturas betuminosas recicladas e misturas betuminosas com incorporação de granulado de borracha proveniente da valorização de pneus usados; materiais isolantes em madeira reciclada, mobiliário, entre outros.

O rácio para aferir a % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de materiais incorporados em obra (taxa de incorporação de reciclados), será efetuado com base na seguinte fórmula:

Sendo que,
1) Neste cálculo devem ser contabilizados todos os materiais ou produtos incorporados em obra;
2) Os RCD valorizados em obra são contabilizados como materiais reciclados (100%);
3) O numerador da fórmula constitui o somatório das quantidades totais (em peso ou percentagem) dos materiais/produtos reciclados, ou que contenham matérias recicladas, utilizados em obra + o somatório das quantidades de RCD valorizados/incorporados em obra (em peso ou percentagem). Neste cálculo deve ser considerado o peso total dos diversos materiais reciclados ou que contenham reciclados, i.e., por exemplo, num material que incorpore 25% de reciclados deverá ser considerado 100% do peso desse material;
4) No denominador da fórmula deve ser contabilizado o somatório das quantidades de todos os produtos e/ou materiais incorporados em obra, incluindo os RCD valorizados/incorporados em obra;
Nota 1 – As quantidades introduzidas poderão ser em peso ou volume, consoante a informação disponível, fazendo-se as necessárias conversões recorrendo aos pesos específicos dos materiais;
Nota 2 - A contabilização dos RCD incorporados em obra no cálculo dos materiais reciclados pretende alavancar o valor obtido neste rácio, visando promover a valorização de RCD em obra.

Um exemplo de cálculo virtual poderá ser consultado no documento de perguntas frequentes de RCD que se encontra em https://www.apambiente.pt/index.php/residuos/residuos-de-construcao-e-demolicao (no item “Para saber mais”)

Identificação dos reciclados ou com incorporação de reciclados	Quantidade prevista integrar em obra (t)	Quantidade final integrada em obra (t)

(...)
Valor total

Quantidade total de material aplicado reciclado ou com incorporação de reciclados (t)	Quantidade total de materiais aplicados em obra (t)	Determinação da % de reciclados ou com incorporação de reciclados

O valor percentual deverá ser calculado pela razão entre a quantidade de materiais reciclados identificados e a quantidade total de materiais aplicados em obra (matérias primas + materiais reciclados).
1. Acondicionamento e triagem
  1. Métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto à mesma

Com vista a uma adequada gestão dos resíduos produzidos na obra e ao seu armazenamento temporário, estes resíduos deverão ser previamente triados e separados por diferentes tipologias ou categorias de materiais, sendo criada, no estaleiro, uma zona confinada, dedicada à deposição seletiva de resíduos, que deverá ser coberta e equipada com meios de acondicionamento adequados (a título de exemplo: big bags, contentores metálicos) devidamente identificados com o tipo de resíduo a acondicionar (designação e código LER). Os estaleiros serão ainda equipados com bacias de retenção para armazenar/acondicionar produtos químicos, resíduos perigosos e outros materiais suscetíveis de formarem lixiviados e contaminar o solo.

  1. Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação para a sua impossibilidade

Nos casos em que não possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto à mesma, facto que deverá ser devidamente fundamentado no livro de obra e no Plano de Prevenção e Gestão de RCD, o respetivo produtor é responsável pelo seu encaminhamento para operador de tratamento de resíduos (n.º 2 do artigo 51.º do RGGR).

Produção e Operações de Tratamento dos Resíduos

  1. RCD

Devem ser identificados na tabela seguinte apenas os resíduos enquadrados no capítulo 17 da Lista Europeia de Resíduos (LER), sendo identificadas ainda as operações de tratamento, por valorização ou eliminação, dos resíduos produzidos na obra.

Designação do Resíduo -código LER	Quantidade Produzida Estimada (t)	Quantidade Produzida Final (t)	Quantidade para Valorização (%)	Operação de Valorização	Quantidade para Eliminação (%)	Operação de eliminação
17 01 01 – Betão
17 01 02 – Tijolos (Alvenarias)
17 01 03 – Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos
17 01 07 – Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, não abrangidas em 17 01 06
17 02 01 – Madeira
17 02 02 – Vidro
17 02 03 – Plástico
17 02 04* – Vidro, plástico e madeira contendo ou contaminados com substâncias perigosas.
17 03 01* – Misturas betuminosas contendo alcatrão
17 03 02 – Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01
17 04 01 – Cobre, bronze e latão
17 04 02 – Alumínio
17 04 05 – Ferro e Aço
17 04 07 – Mistura de Metais
17 04 11 – Cabos não abrangidos em 17 04 10
17 05 03* – Solos e rochas contaminados classificados como resíduo perigoso*
17 05 04 – Solos e rochas não contaminados não abrangidos em 17 05 03*
17 06 01* – Materiais de isolamento contendo amianto
17 06 04 – Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05* – Materiais de construção contendo amianto
17 08 02 – Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 17 08 01
Designação do Resíduo -código LER	Quantidade Produzida Estimada (t)	Quantidade Produzida Final (t)	Quantidade para Valorização (%)	Operação de Valorização	Quantidade para Eliminação (%)	Operação de eliminação
17 09 04 – Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Valor Total

    1. Taxa de Valorização de RCD

A taxa de valorização de RCD na obra de origem constitui um indicador de construção sustentável e circular, na medida em que expressa a relação entre a quantidade de resíduos de construção e demolição valorizados na própria obra em que são produzidos e a quantidade de resíduos que são encaminhados para destino final licenciado.

Designação do Resíduo -código LER	Quantidade utilizada final (t)	Quantidade Produzida Final / (t)	Taxa de valorização / (%)

  1. Outras tipologias de resíduos

Devem ser identificados, na tabela seguinte, os resíduos enquadrados nos outros capítulos da Lista europeia de Resíduos (LER), resultantes diretamente das atividades da Obra e outros que sejam decorrentes dos métodos construtivos.

Designação do Resíduo - código LER	Quantidade Produzida Estimada (t)	Quantidade Produzida Final (t)	Quantidade para Valorização (%)	Operação de Valorização	Quantidade para Eliminação (%)	Operação de eliminação
15 01 01 – Embalagens de Papel e Cartão
15 01 02 – Embalagens de plástico
15 01 03 – Embalagens de madeira
15 01 04 – Embalagens de metal
15 01 05 – Embalagens compósitas
15 01 06 – Mistura de embalagens
15 01 10* – Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas
15 01 11* – Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz porosa sólida perigosa (por exemplo, amianto)
15 02 02* – Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas
Designação do Resíduo - código LER	Quantidade Produzida Estimada (t)	Quantidade Produzida Final (t)	Quantidade para Valorização (%)	Operação de Valorização	Quantidade para Eliminação (%)	Operação de eliminação
15 02 03 – Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção não abrangidos em 15 02 02
16 01 03 – Pneus usados
16 01 07* – Filtros de óleo
16 02 14 – Equipamento fora de uso não abrangido em 16 02 09 a 16 02 13
16 06 01* – Acumuladores de chumbo
16 06 02* – Acumuladores de níquel-cádmio
Valor Total

Informação adicional sobre outros resíduos produzidos em cantinas, escritórios e afins.

Designação do Resíduo - código LER	Quantidade Produzida Estimada (t)	Quantidade Produzida Final (t)	Operação de Valorização / (%)	Operação de Valorização	Quantidade para Eliminação (%)	Operação de eliminação
20 01 01 – Papel e cartão
20 01 02 – Vidro
20 01 08 – Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas
20 01 28 – Tintas, produtos adesivos, colas e resinas não abrangidos em 20 01 27
20 01 38 – Madeira não abrangida em 20 01 37
20 01 39 – Plástico
20 01 40 – Metais
20 01 99 – Outras frações não anteriormente especificadas
20 02 01 – Resíduos biodegradáveis
20 02 02 – Terras e pedras
20 03 01 – Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos
20 03 03 – Resíduos da limpeza de ruas
20 03 07 – Monstros
Valor Total

Nota: Ainda que os RCD incidam no Capítulo 17 da Lista Europeia de Resíduos, considera-se como boa prática proceder ao registo de resíduos de outras tipologias, resultantes da execução dos trabalhos de obra que pela sua natureza não se enquadrem neste Capítulo, por forma a assegurar a correta gestão dos restantes resíduos, diretamente elencada no PPGRCD, com efeitos na receção provisória de obras públicas (Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (Código dos Contratos Públicos), na sua atual redação).

As listas acima são indicativas, deve selecionar os que são aplicados apenas ao projeto ou obra.
# Referências

Especificações Técnicas
https://apambiente.pt/residuos/especificacoes-tecnicas

Regras Gerais:
https://apambiente.pt/residuos/regras-gerais

Nota técnica para a classificação dos solos e rochas como subproduto
https://www.apambiente.pt/residuos/subprodutos

FAQ sobre a classificação dos solos e rochas como subproduto
https://www.apambiente.pt/residuos/subprodutos

Modelo de Declaração para a classificação dos solos e rochas como subproduto
https://www.apambiente.pt/residuos/subprodutos

Documento de Orientação – Operações de remediação de solos – Gestão de solos não contaminados (APA, 2021)
https://apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/medidas-e-recomendacoes

FAQ sobre RCD
https://www.apambiente.pt/residuos/residuos-de-construcao-e-demolicao

Nota informativa: este capítulo não precisa de constar no PPGRCD, entendendo-se como sendo de apoio ao seu desenvolvimento.

# Anexo 1
Esquema: Subproduto - Solos e rochas